3.2.2 Elementos de SCRUM

Product backlog (Pila del Producto). - Son los requerimientos detallados dentro de una lista que se generó durante la primera reunión y correcciones de errores que se incorporarán dentro de las siguientes iteraciones de desarrollo del proyecto.

Una característica del Product Backlog es que nunca se da por terminado está en una continua evolución. Para la creación de este elemento interviene todo el equipo a partir de la propuesta o requerimientos funcionales del Dueño del Producto.

Sprint Backlog. - Es una lista que descompone todas las funcionalidades de la pila de producto, el Sprint Backlog, se representa como un tablero de tareas donde se observa todo el trabajo necesario para terminar exitosamente el Sprint, además, dentro de esta lista es necesario de asignar el tiempo de trabajo de cada tarea.

De acuerdo a las funcionalidades requeridas se identifica la lista de tareas, usualmente como historias de usuarios e identifica las actividades necesarias para cada una.